Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ПОИТ

––––––––––––––––––––––––

(подпись)

––––––––––––––––– 2018 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту Стаселовичу Ивану Андреевичу

1. Тема работы Программное средство «Twitter-клиент»–––

2. Срок сдачи студентом законченной работы––02.06.2018 г.–––

3. Исходные данные к работе среда разработки IntelliJ IDEA 2018, язык Java, платформа для создания приложений с насыщенным графическим интерфейсом JavaFX

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

*Введение.*

*1. Анализ существующих прототипов;*

*2. Анализ требований к программному средству и разработка функциональных требований;*

*3. Проектирование программного средства;*

*4. Создание (конструирование) программного средства;*

*5.Тестирование, проверка работоспособности и анализ полученных результатов;*

*6. Руководство по установке и использованию;*

*Список используемой литературы*

*Заключение*

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

1. Программное средство «Twitter-клиент», А1, схема программы, чертеж.

6. Консультант по курсовой работе

Балашко А. О.

7. Дата выдачи задания 20.02.2018

8. Календарный график работы над курсовой работой на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и процентом от общего объёма работы):

раздел 1 к 15.03.2018 – 15 % готовности работы;

разделы 2, 3 к 30.03.2018 – 30 % готовности работы;

разделы 4, 5 к 15.04.2018 – 60 % готовности работы;

раздел 6 к 05.05.2018 – 90 % готовности работы;

оформление пояснительной записки и графического материала к 15.05.2018 – 100 % готовности работы.

Защита курсовой работы с 28.05.2018 по 08.06.2018 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ–––––– Балашко А. О.

(подпись)

Задание принял к исполнению –––\_\_\_\_––

(дата и подпись студента)